Roadmap Técnico v3.0: GSC-AssetGuard

Status: Revisado | Foco: Gestão Completa (Operação + Backoffice) | Stack: NestJS + React + SQLite

Fase 1: Fundação & Segurança (Identity & Access)

Objetivo: Preparar o terreno para múltiplos perfis de usuário.

- [x] Setup Node.js + NestJS + SQLite: Garantir instalação do Node.js LTS, do NestJS e do SQLite e configuração do gerenciador de pacotes (npm ou pnpm) configurado com o proxy do GrupoSC (se necessário).

- [x] Inicialização do NestJS: Criar o projeto api-assetguard (backend).

- [x] Configuração do Banco de Dados (SQLite):

  - Instalar TypeORM e o driver sqlite3.

  - Configurar a conexão para gerar o arquivo database.sqlite na raiz do projeto (fácil backup).

  - Por baixo do capô: O SQLite elimina a necessidade de um processo de banco de dados rodando em background, ideal para máquinas com recursos limitados.

- [x] Variáveis de Ambiente: Configurar .env para portas e flags de funcionalidades (ex: NODE_ENV=development).

- [x] Módulo de Autenticação (Auth):

  - Implementar JWT (JSON Web Token) para o login administrativo.

  - Criar Guards no NestJS para proteger rotas. Ex: A rota POST /assets só pode ser acessada por perfil ADMIN_TI.

- [x] Tabela User (Administradores):

  - Campos: username, password (hash com bcrypt), role (ADMIN_TI ou LIDER_LOG).

Fase 2: Modelagem de Dados Adaptada

Objetivo: Refletir a realidade física (Sem etiquetas, uso de CPF).

- [ ] Entidade Collaborator :

  - Campos: id, nome, cpf (Unique, indexado), turno, ativo (boolean - para demissões lógicas).

  - Nota: Não deletamos funcionários do banco para não perder o histórico de quem usou o quê. Apenas marcamos ativo: false.

  - Sanitização de CPF(Fase 2/4):

- Segurança: No banco de dados, salvaremos apenas os números (ex: 12345678900) e não a string formatada (123.456.789-00). Isso evita erros de busca se alguém digitar um ponto no lugar errado. Faremos essa limpeza no Controller antes de salvar.

- [ ] Entidade Asset (Ativo/Coletor):

  - Campos:

    - internalId (Ex: "001" - será impresso na etiqueta).

    - serialNumber (Ex: "S/N 12345XYZ" - original de fábrica).

    - model (Ex: "Honeywell EDA60k").

    - status (DISPONIVEL, EM_USO, MANUTENCAO).

- [ ] Entidade Movement: Aqui deve ser implementada uma trava de duplicidade de ativo e uma trava de duplicidade de usuário. No TypeORM (NestJS), a classe Movement terá a seguinte estrutura:

- id (UUID ou Integer): Identificador único da transação.

- collaboratorId (Foreign Key): Vínculo com a tabela Collaborator.

- Mudança v3.0: Agora aponta para o ID do colaborador que foi validado via CPF.

- assetId (Foreign Key): Vínculo com a tabela Asset.

- Mudança v3.0: Aponta para o ID do ativo (que possui o internalId que geramos na etiqueta).

- checkOutAt (DateTime): Data e hora exata da retirada.

- Padrão: Preenchimento automático (NOW) no momento da criação.

- checkInAt (DateTime, Nullable): Data e hora da devolução.

- Lógica: Se este campo for NULL, significa que o ativo ainda está com o colaborador (Empréstimo em aberto).

- returnCondition (Enum): Estado físico na devolução.

- Valores: OK, DEFEITO_TELA, DEFEITO_BATERIA, DEFEITO_LEITOR, DEFEITO_TOUCH, DEFEITO_TECLADO.

- Padrão: NULL na criação (checkout), preenchido apenas no update (checkin).

- observation (Text, Opcional): Campo livre para anotações automáticas ou manuais.

- Ex: "Devolvido com atraso de 2 horas" ou "Botão lateral travando".

Fase 3: Backoffice (Gestão de Cadastros)

Objetivo: Permitir que a TI e Líderes alimentem o sistema (CRUD).

- [ ] Gestão de Colaboradores:

  - Tela de Listagem (com busca por nome/CPF).

  - Botão "Novo Colaborador" (Formulário).

  - Botão "Desativar" (Para demissões).

  - Extra: Importação CSV (Para carga inicial em massa).

- [ ] Gestão de Ativos (Inventário):

  - Tela de Cadastro: TI insere o serialNumber e Modelo.

  - Gerador de Etiquetas: O sistema gera automaticamente o próximo internalId (Ex: 050) e cria um QR Code ou Código de Barras na tela para a TI imprimir na impressora térmica e colar no coletor.

- Obs: Isso resolve o problema da falta de patrimônio físico.

- A Estratégia de Impressão (Fase 3):

- O Desafio: Navegadores (React) tendem a adicionar cabeçalhos e rodapés automáticos na impressão, o que destrói o layout de etiquetas pequenas (térmicas).

- A Solução: Quando chegarmos na Fase 3, focaremos em gerar um PDF limpo pelo Backend (NestJS) ou usar CSS específico (@media print) para garantir que a etiqueta saia perfeita na Zebra/Honeywell sem desperdiçar papel.

Fase 4: O Quiosque (Operação Diária Frontend React)

Objetivo: Interface simplificada para o Chão de Fábrica.

- [ ] Setup Vite + React: Criar projeto web-assetguard.

- [ ] Modo Quiosque: Layout simplificado, botões grandes, feedback visual imediato (Verde/Vermelho) e sons de erro/sucesso (se houver caixa de som).

- [ ] Fluxo de Check-out (Retirada):

  - Input 1: Teclado numérico virtual na tela para digitar o CPF.

- Validação: Busca o CPF. Se não achar ou ativo: false, bloqueia.

  - Input 2: Foco automático para leitura da etiqueta

- [ ] Fluxo de Check-in (Devolução):

  - Leitura da etiqueta do coletor.

  - Questionário de Saúde ("Está funcionando?").

Fase 5: Regras de Negócio & Monitoramento

Objetivo: Implementar a lógica que impede fraudes e monitora devoluções.

- [ ] Fluxo de Check-out (Retirada):

  - Endpoint: POST /movements/checkout

  - Validação 1: O asset está com status DISPONIVEL?

  - Validação 2: O employee já possui um ativo em aberto (sem devolução)? (Impede acumular coletores).

- [ ] Fluxo de Check-in (Devolução):

  - Endpoint: PATCH /movements/checkin

  - Lógica: Recebe patrimonio + statusSaude. Se statusSaude !== OK, dispara gatilho de manutenção.

- [ ] Lógica de Turnos (Cron Jobs):

  - Configurar janelas de verificação baseadas nos 3 horários de corte informados.

  - Lógica: Se um coletor foi retirado há mais de 10 horas e não foi devolvido, muda status para ALERTA_NAO_DEVOLVIDO.

Fase 6: Gestão (Painel Administrativo)

- [ ] Dashboard do Líder:

  - Tela exclusiva para o perfil LIDER_LOG.

  - Mostra apenas: Quem está com o quê em tempo real e alertas de atraso. (Sem permissão para deletar ativos).

- [ ] Gestão de Avarias: Lista de equipamentos em MANUTENCAO. Botão para "Liberar Ativo" após conserto.

Fase 7: Entrega e DevOps (Deployment Local)

Objetivo: Preparar a aplicação para rodar sozinha no PC da Logística e documentar para replicação.

- [ ] Gerenciamento de Processos (PM2): Utilizar o PM2 (Process Manager for Node.js) para rodar a API e o Front no Windows. O PM2 garante que o sistema reinicie automaticamente se o Windows reiniciar ou se a aplicação travar.

- [ ] Rotina de Backup: Script Powershell simples que copia o arquivo database.sqlite para uma pasta de rede (ex: \\SRV-FILE\Backups) diariamente.

- [ ] Teste de Impressão: Validar se a etiqueta gerada pelo sistema está legível pelos leitores USB.

- [ ] (Opcional Futuro) Dockerização: Criar o Dockerfile apenas como documentação de como o ambiente foi montado, caso decidamos migrar para containers no futuro.