Roadmap Técnico v5.0: GSC-AssetGuard

Status: Revisado e Alinhado | Foco: Gestão Completa (Operação + Backoffice) | Stack: NestJS + React + SQLite

Fase 1: Fundação & Segurança (Identity & Access) - [CONCLUÍDO]

Objetivo: Preparar o terreno para múltiplos perfis de usuário e blindar a API.

[x] Setup Node.js + NestJS + SQLite configurado.

[x] Inicialização do NestJS (projeto api-assetguard criado).

[x] Configuração do Banco de Dados (SQLite com TypeORM rodando em disco local).

[x] Módulo de Autenticação (Auth) implementado com JWT e validação de hash (bcrypt).

[x] Proteção de rotas via Guards configurada no NestJS.

[x] Tabela User (Administradores) criada e operante (Injeção de usuário admin via script Python realizada).

Fase 2: Modelagem de Dados Adaptada - [EM ANDAMENTO]

Objetivo: Refletir a realidade física da operação logística no banco de dados.

[x] Entidade Asset (Ativo/Coletor) concluída:

Campos implementados: id (UUID), internalId (Unique), serialNumber (Unique), model e status (AVAILABLE, IN_USE, MAINTENANCE, OVERDUE).

Rotas POST (cadastro), GET (listagem) e PATCH (atualização de status) protegidas por JWT e testadas.

- [x] Entidade Collaborator :

  - Campos: id, nome, cpf (Unique, indexado), turno, ativo (boolean - para demissões lógicas).

  - Nota: Não deletamos funcionários do banco para não perder o histórico de quem usou o quê. Apenas marcamos ativo: false.

  - Sanitização de CPF(Fase 2/4):

- Segurança: No banco de dados, salvaremos apenas os números (ex: 12345678900) e não a string formatada (123.456.789-00). Isso evita erros de busca se alguém digitar um ponto no lugar errado. Faremos essa limpeza no Controller antes de salvar.

- [x] Entidade Movement: Aqui deve ser implementada uma trava de duplicidade de ativo e uma trava de duplicidade de usuário. No TypeORM (NestJS), a classe Movement terá a seguinte estrutura:

- id (UUID ou Integer): Identificador único da transação.

- collaboratorId (Foreign Key): Vínculo com a tabela Collaborator.

- Mudança v3.0: Agora aponta para o ID do colaborador que foi validado via CPF.

- assetId (Foreign Key): Vínculo com a tabela Asset.

- Mudança v3.0: Aponta para o ID do ativo (que possui o internalId que geramos na etiqueta).

- checkOutAt (DateTime): Data e hora exata da retirada.

- Padrão: Preenchimento automático (NOW) no momento da criação.

- checkInAt (DateTime, Nullable): Data e hora da devolução.

- Lógica: Se este campo for NULL, significa que o ativo ainda está com o colaborador (Empréstimo em aberto).

- returnCondition (Enum): Estado físico na devolução.

- Valores: OK, DEFEITO_TELA, DEFEITO_BATERIA, DEFEITO_LEITOR, DEFEITO_TOUCH, DEFEITO_TECLADO.

- Padrão: NULL na criação (checkout), preenchido apenas no update (checkin).

- observation (Text, Opcional): Campo livre para anotações automáticas ou manuais.

- Ex: "Devolvido com atraso de 2 horas" ou "Botão lateral travando".

Fase 3: Backoffice (Gestão de Cadastros) - [PENDENTE]

Objetivo: Permitir que a TI e Líderes alimentem o sistema (CRUD).

- [x] Gestão de Colaboradores:

  - Tela de Listagem (com busca por nome/CPF).

  - Botão "Novo Colaborador" (Formulário).

  - Botão "Desativar" (Para demissões).

  - Extra: Importação CSV (Para carga inicial em massa).

- [x] Gestão de Ativos (Inventário):

  - Tela de Cadastro: TI insere o serialNumber e Modelo.

- [ ] Gerador de Etiquetas [PENDENTE]: O sistema gera automaticamente o próximo internalId (Ex: 050) e cria um QR Code ou Código de Barras na tela para a TI imprimir na impressora térmica e colar no coletor.

- Obs: Isso resolve o problema da falta de patrimônio físico.

- A Estratégia de Impressão (Fase 3):

- O Desafio: Navegadores (React) tendem a adicionar cabeçalhos e rodapés automáticos na impressão, o que destrói o layout de etiquetas pequenas (térmicas).

A Solução: Quando chegarmos na Fase 3, focaremos em gerar um PDF limpo pelo Backend (NestJS) ou usar CSS específico (@media print) para garantir que a etiqueta saia perfeita na Zebra/Honeywell sem desperdiçar papel.

1. Gestão de Colaboradores (O alvo imediato):

- Listagem e Busca: Um endpoint GET /collaborators que aceite parâmetros na URL (ex: ?search=joao ou ?search=12345678900) para filtrar no banco.

- Novo Colaborador: Já temos o esqueleto do POST /collaborators da Fase 2. Vamos apenas garantir que a sanitização do CPF (remoção de pontos e traços) esteja implementada com o class-transformer de forma elegante.

- Desativar: Um endpoint PATCH /collaborators/:id/deactivate. Em vez de dar um DELETE (que apagaria o histórico logístico do funcionário), nós faremos o Soft Delete, apenas mudando a coluna ativo para false.

- Ativar: Foi criada uma rota espelho da de desativar para realizar a reativação

- Importação CSV: Um endpoint POST /collaborators/import preparado para receber um arquivo físico e processar as linhas em lote.

2. Gestão de Ativos e Etiquetas (Visão de Infraestrutura e DevOps):

- Auto-incremento Inteligente: No POST /assets, a API terá que ir ao banco, descobrir qual foi o último internalId gerado e somar +1 (ex: se o último foi 050, ele gera o 051) antes de salvar.

- Impressão: O seu roadmap cita gerar um PDF limpo pelo backend para não desperdiçar papel. Essa é uma ótima abordagem clássica. Porém, como você atua diretamente com o parque de impressoras da Santa Cruz, nós temos uma oportunidade de ouro aqui para otimização extrema ("por baixo do capô"): em vez de gerar um arquivo PDF pesado, a nossa API pode cuspir diretamente o código nativo ZPL (Zebra Programming Language). Dessa forma, a etiqueta térmica sai com precisão milimétrica e processamento quase zero, comunicando-se perfeitamente com a Zebra ou Honeywell. Fica como uma carta na manga para explorarmos!

### Fase 4: O Quiosque (Operação Diária Frontend React)

Objetivo: Interface de alta visibilidade para o Chão de Fábrica, otimizada para uso híbrido (Teclado Físico + Mouse + Scanner USB).

4.1. Fundação e Infraestrutura do Frontend

- [x] Setup Vite + React (projeto web-assetguard criado).

- [x] Configuração da Ponte HTTP (Axios + interceptor JWT).

- [x] Roteamento Base (React Router DOM): Criar as cascas das páginas Home, Checkout e Checkin.

- [ ] Gerenciamento de Estado Global: Armazenar temporariamente os dados da operação em andamento (ex: guardar o CPF lido no passo 1 para usar na requisição final do passo 2).

4.2. UI/UX Base (Interface do Quiosque)

- [ ] Componente: Botões Padronizados (Tamanho grande e alto contraste, fáceis de clicar rapidamente com o mouse).

- [ ] Componente: Input de Texto Otimizado (Com autoFocus inteligente, máscara visual para CPF e captura da tecla Enter para envio automático do formulário).

- [ ] Tela Inicial (Home): Dois botões centrais: "RETIRAR EQUIPAMENTO" (Azul/Verde) e "DEVOLVER EQUIPAMENTO" (Laranja/Amarelo).

- [ ] Engine de Áudio: Pré-carregar arquivos .mp3 ou .wav para feedback sonoro (Bip de Sucesso e Som de Erro), evitando que o operador precise focar 100% na tela do monitor durante a leitura.

- [ ] Timeout de Inatividade (Auto-Reset): Cronômetro invisível. Se a tela ficar parada no meio de um processo por 45 segundos, cancela a operação e volta para a Home.

4.3. Fluxo de Check-out (Retirada de Ativos)

- [ ] Passo 1: Identificação do Colaborador: Exibir campo de texto centralizado aguardando a digitação do CPF no teclado físico.

- [ ] Passo 2: Interação com a API (Validação de CPF): Disparar busca ao backend no Enter.

  - Regra Visual: Se ativo: false ou já possuir ativo, exibir Modal Vermelho (Bloqueio) + Som de Erro + Retorno à Home.

- [ ] Passo 3: Identificação do Ativo: Tela exibe "Bipe o seu coletor". Foco automático cravado no campo de texto para receber o input rápido do leitor Zebra/Honeywell.

- [ ] Passo 4: Submissão (POST /movements/checkout): Enviar dados. Em caso de sucesso, exibir Modal Verde (Liberação) + Som de Sucesso + Retorno à Home.

4.4. Fluxo de Check-in (Devolução de Ativos)

- [ ] Passo 1: Identificação do Ativo: Tela de Leitura inicial com foco automático para o leitor.

- [ ] Passo 2: Busca de Pendência: Validar na API se o ativo lido possui empréstimo.

- [ ] Passo 3: Questionário de Saúde (Mouse-friendly):

  - Exibir botões grandes na tela mapeados com o Enum returnCondition: "Funcionando 100%", "Defeito na Tela", "Bateria não segura carga", "Gatilho/Leitor Ruim". O operador usa o mouse para clicar na opção.

- [ ] Passo 4: Submissão (PATCH /movements/checkin): Finalizar devolução.

  - Regra Visual: Notificação diferenciada se houver avaria, instruindo a separação do equipamento para a TI.

4.5. Bloqueio de Navegador (Apenas Documentação/Infra)

- [ ] Documentar configuração do atalho do Windows para abrir o navegador em modo Kiosk nativo (ex: chrome.exe --kiosk), removendo barra de endereços e botão de fechar.

Fase 5: Regras de Negócio & Monitoramento

[x] Fluxo de Check-out (Retirada):

- Endpoint POST /movements/checkout construído e protegido por autenticação (JWT).

- Validação 1 operante: O sistema barra a retirada se o status do ativo for diferente de AVAILABLE.

- Validação 2 operante: A trava anti-acúmulo impede nova retirada se o colaborador possuir registro com checkInAt nulo.

[x] Fluxo de Check-in (Devolução) - Próximo alvo:

- Endpoint PATCH /movements/checkin.

- Lógica: Receber o ID do movimento e a condição de retorno (avarias). Alterar status do coletor dinamicamente.

[x] Lógica de Turnos (Cron Jobs):

- Configurar verificações automatizadas de tempo de uso para aplicar o status OVERDUE.

Fase 6: Gestão (Painel Administrativo) - [PENDENTE]

[ ] Dashboard do Líder: Visão em tempo real de "quem está com o quê" e alertas de atraso.

[ ] Gestão de Avarias: Lista de equipamentos em manutenção e fluxo de liberação pós-conserto.

Fase 7: Entrega e DevOps (Deployment Local) - [PENDENTE]

Objetivo: Preparar a aplicação para rodar de forma autônoma e segura.

[ ] Gerenciamento de Processos: Setup do PM2 para garantir que a API e o Front reiniciem automaticamente no Windows.

[ ] Rotina de Backup: Script PowerShell para copiar o database.sqlite para um servidor de rede corporativo diariamente.

[ ] Teste Físico: Validação das etiquetas nas impressoras e dos leitores USB.

[ ] (Opcional Futuro) Dockerização: Criar o Dockerfile apenas como documentação de como o ambiente foi montado, caso decidamos migrar para containers no futuro.

# Implementações futuras

- Vulnerabilidades npm 72 vulnerabilities (4 low, 15 moderate, 50 high, 3 critical)

- Implementar no movement.entity.ts outros defeitos como NÂO_LIGA e LENTO/Travando

- "Trava de Carência": um Cron Job que analisa se um equipamento foi retirado e devolvido com defeito em menos de 5 minutos, gerando um alerta no painel indicando que "o operador do turno anterior quebrou e não avisou".

- A Cron de Relatório de Manutenção (Opcional Futura): Uma rotina que poderia rodar todos os dias às 06h da manhã, por exemplo, compilando uma lista de todos os coletores que estão com o status MAINTENANCE e enviando um e-mail para para a TI, ajudando a TI a priorizar os consertos do dia.